Zał.  nr 3 do SIWZ

do zam. publ. ZP 271…..2018

Umowa nr ……/2018

do zam. publ. nr ZP 271.7.2018

zawarta w dniu .................................. r. w Lini,

pomiędzy:

Gminą Linia z siedzibą 84-223 Linia ul. Turystyczna 15,

NIP: 588-242-21-24, REGON: 191675327

reprezentowaną przez:

Bogusławę Engelbrecht – Wójta Gminy Linia,

Przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Linia – Ewy Meyer,

zwaną dalej „Zamawiającym”,

a

………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez:

....................................................................................................................................................

zwanym w treści umowy „Wykonawcą”,

łącznie zwanymi „Stronami”, a każda z osobna „Stroną”.

Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ; dalej zwana: uPzp).

1

Przedmiot umowy

- Zamawiający, zgodnie z przeprowadzonym zamówieniem publicznym w trybie przetargu nieograniczonego zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do zakupu, dostawy                           i montażu podnośnika hydraulicznego w budynku gminnego żłobka „Promyczek” przy ul. Kaszubskiej 15 w Lini (dalej: Przedmiot umowy).

- Integralną częścią niniejszej umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i oferta przetargowa Wykonawcy.

2

Termin realizacji

- Terminy zakończenia realizacji Przedmiotu umowy ustala się na dzień 15 września                   2018 r.

- Termin, o którym mowa w ust. 2 niniejszej umowy jest terminem gotowości Wykonawcy do przekazania wykonanego Przedmiotu umowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru, adnotacją na pisemnym zgłoszeniu gotowości do odbioru zgodnie z  9 ust. 3 niniejszej Umowy, o faktycznym zakończeniu Przedmiotu umowy.

- Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 niniejszej Umowy oznacza rozpoczęcie terminu do naliczania kar umownych, o których mowa w  8 umowy.

3

Nazdór inwestorski

Nadzór nad realizacją Przedmiotu umowy w imieniu Zamawiającego pełnić będzie Bogusław Olszewski – Inspektor Nadzoru.

4

Obowiązki Wykonawcy

- Przedmiot umowy określony w  1 niniejszej Umowy wykonywany będzie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r., nr 243 poz. 1623 z późn. zmianami), projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru Przedmiotu umowy, sztuką budowlaną, wszelkimi niezbędnymi przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym dla użytkowników obiektu.

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji Przedmiotu umowy zobowiązany jest w szczególności do oznakowania i zabezpieczenia terenu gdzie będą prowadzone prace związane z realizacją Przedmiotu umowy oraz utrzymywania zabezpieczenia i oznakowania przez cały czas trwania robót.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za wszelkie szkody, w tym wobec osób trzecich wyrządzone w czasie realizacji robót.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot umowy z materiałów i urządzeń  własnych.

- Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 4 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie Prawo budowlane oraz wymaganiom projektu, co do jakości.

- Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.

6

Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że zgodnie z ofertą przetargową, Przedmiotem umowy wykona samodzielnie – bez udziału podwykonawców/deklaruje wykonać przy udziale podwykonawców.

- Realizację Przedmiotu umowy Wykonawca może powierzyć podwykonawcy po spełnieniu warunków określonych w uPzp oraz niniejszej umowie.

- Zawarcie umowy z podwykonawcą wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji projekt umowy z podwykonawcą.

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu projekt tej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni przed planowanym terminem podpisania umowy, jednak nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót przez podwykonawcę, z zastrzeżeniem, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dodatkowo dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy                                       o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.

- W terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane oraz zgody Wykonawcy jeżeli zgodnie z ust. 4. jest wymagana Zamawiający zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy                            o podwykonawstwo, jeżeli projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w SIWZ.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń, o których mowa w ust. 5, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest ponownie przedłożyć Zamawiającemu, zgodnie z ust. 4 projekt umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane, uwzględniający zastrzeżenia uprzednio zgłoszone do projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

- Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie określonym w ust. 5, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć podpisaną umowę z podwykonawcą w terminie 7 dni od daty jej podpisania.

- W przypadku wykonania Przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców Wykonawca i Podwykonawca będą ponosić wobec Zamawiającego pełną solidarną odpowiedzialność za jego realizację.

7

Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia zgodnie z przeprowadzonym przetargiem jest wynagrodzenie w formie ryczałtu.

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za Przedmiot umowy określony w  1 ustala się na ……………………………..…..  zł brutto (słownie złotych: ……………….. 00/100).

- Kwota wymieniona w ust. 2 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu umowy niezbędne do jego wykonania, a w szczególności.:

- wartość pracy określonych w przedmiocie zamówienia,

- podatek VAT,

- koszty pracy ludzi i sprzętu,

- wszystkie zastosowane materiały, narzędzia i urządzenia,

- wszystkie podatki i opłaty,

- wszelkie roboty przygotowawcze,

- koszty ubezpieczeń,

- koszty transportu, koszty załadunków i wyładunków,

- wszelkie roboty porządkowe, w tym także uporządkowanie terenu remontu po zakończeniu Przedmiotu umowy,

- zagospodarowanie placu budowy,

- utrzymanie zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy),

- właściwe oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robót,

- organizacja ruchu na czas robót,

- koszty wykonania dokumentacji powykonawczej,

- koszty uruchomienia windy,

- koszty związane z przekazaniem do eksploatacji i dopuszczeniem do użytkowania windy,

- koszty namiarów geodezyjnych,

- koszty utrzymywania zabezpieczenia i  oznakowania przez  cały czas trwania robót,

- wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku                          z prowadzonymi robotami.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem robót oraz z wyliczeniem ich wartości i nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.

8

Kary umowne

1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za nieterminowe wykonanie Przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia z  7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienia w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,1 % wartości wynagrodzenia z  7 ust. 2 za każdy dzień opóźnienia liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad zgodnie z § 9 i § 10 niniejszej Umowy;

- z tytułu odstąpienia od wykonania Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia z  7 ust. 2 .

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia z  7 ust. 2  za wyjątkiem przypadków określonych w  13 ust. 1.

- W przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, za każdy taki przypadek.

- Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Strony za obopólnym pisemnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę.

9

Odbiór robót

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie Przedmiot umowy.

- Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpoczęcie odbioru Przedmiotu umowy, zawiadamiając pisemnie o tym Wykonawcę.

- Zamawiający powołuje Komisję odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek. Termin usunięcia wad i usterek ustala się na 14 dni od daty sporządzenia pisemnego protokołu przez Zamawiającego i Wykonawcę. Niedotrzymanie tego terminu oznacza rozpoczęcie terminu do naliczania kar umownych, o których mowa  w  8 umowy,

- jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający, może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- jeżeli wady i usterki uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad i usterek. Protokół odbioru robót stanowić będzie podstawę do wystawienia końcowej faktury VAT. Protokół winien zostać podpisany przez obie strony umowy. W przypadku uchylania się Wykonawcy od obowiązku podpisania protokołu,  Zamawiający dokona jednostronnego spisania i podpisania protokołu.

- Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy także ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót przed upływem terminu gwarancji.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad.

10

Gwarancja

- Wykonawca udziela gwarancji  na przedmiot umowy.

- Termin gwarancji wynosi ……. miesięcy licząc od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest w ramach gwarancji i rękojmi usuwać wady i usterki powstałe w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na ich usunięcie. W przypadku  niedotrzymania tego terminu Zamawiającemu, poza prawem naliczania kar umownych, służy prawo do powierzenia wykonania tych prac osobom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11

Zmiana umowy

- Zamawiający, niezależnie od wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku:

- zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy:

- gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy – przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

- gdy wykonanie robót zamiennych lub robót innego rodzaju niż ujęte w przedmiarze robót, a objęte przedmiotem umowy i niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, dodatkowych robót budowlanych nie objętych przedmiotem umowy, wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego – przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas niezbędny na wykonanie wyżej wymienionych prac (robót), jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

- gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność. Powyższe wymaga zgłoszenia na piśmie przez przedstawiciela Wykonawcy – przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

- w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, huragany, gwałtowne burze, itp) uniemożliwiających realizację robót, zgłoszonych na piśmie przez przedstawiciela Wykonawcy – przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

- w sytuacji, jeżeli z powodu warunków atmosferycznych wykonanie robót mogłoby grozić powstaniem szkody – przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

- w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót, w wyniku wstrzymania przez Zamawiającego robót (co nie jest następstwem nienależytego wykonania robót przez Wykonawcę) - przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

- w przypadku wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie po stronie Wykonawcy opóźnień w uzyskaniu pozwoleń, zezwoleń, opinii lub innego tego rodzaju dokumentu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy – przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

- w przypadku zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy – przedłużony termin realizacji uwzględniać będzie czas przez który niemożliwe było prowadzenie prac, jak i okres w którym może nastąpić dalsza realizacja robót z uwzględnieniem aktualnych warunków pogodowych, pory roku w aspekcie realizacji przedmiotu umowy w zgodności z zasadami sztuki budowlanej, normami technicznymi itp.,

- Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jest pisemny wniosek strony umowy. Wniosek ten musi zawierać w szczególności:

- opis wnioskowanej zmiany,

- cel zmiany wraz z uzasadnieniem,

- wskazanie konkretnych zapisów umowy lub ustawy Pzp pozwalających na wprowadzenie zmiany,

- podpis osób uprawnionych do reprezentacji strony.

- Zaakceptowany przez drugą stronę wniosek, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do sporządzenia pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony umowy pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

12

Odstąpienie od umowy

- Oprócz wypadków wymienionych w przepisach Kodeksu Cywilnego. Zamawiającemu poza prawem naliczania kar umownych przysługuje prawo odstąpienia od umowy                        w następujących sytuacjach:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca               od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,

- zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości lub likwidacja Wykonawcy,

- Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca opóźnia się z zakończeniem robót objętych umową  tak dalece,  że nie jest prawdopodobne, że zakończy  je w terminie,

- Wykonawca wykonuje roboty w sposób wadliwy, niezgodnie z obowiązującymi  normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy i pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do zmiany sposobu wykonania w wyznaczonym mu w tym celu odpowiednim terminie, nie reaguje. Po bezskutecznym upływie terminu  Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy albo powierzenia dalszego wykonywania przedmiotu umowy innej osobie na koszt i ryzyko  Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy określone w ust. 1 pkt. 2-5 nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada obowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

- przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

5.  W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do spisania protokołu inwentaryzacji to Zamawiający sporządzi go jednostronnie.

13

Postanowienia końcowe

- Mogące wyniknąć spory ze stosunku objętego niniejszą umową strony poddadzą pod  rozstrzygnięcie rzeczowo i miejscowo właściwego sądu dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz właściwe przepisy szczególne.

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egz.  otrzymuje Zamawiający i 1 egz. Wykonawca.

ZAMAWIAJĄCY                                                     WYKONAWCA

# Footnotes

Zgodnie z komparycją Wykonawcy