Urząd Gminy w Lini

Plan Rozwoju Lokalnego

Gminy LINIA

na lata 2004-2013

Linia, październik 2004

Spis treści

| 1. | OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LINIA | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA | 4 |
|  | 2.1. | Charakterystyka i podstawowe dane dotyczące gminy | 4 |
|  | 2.2. | Komunikacja | 6 |
|  | 2.3. | Sfera społeczna | 7 |
|  |  | 2.3.1. | Sytuacja demograficzna i społeczna | 7 |
|  |  | 2.3.2. | Edukacja | 10 |
|  |  | 2.3.3. | Kultura | 10 |
|  |  | 2.3.4. | Ochrona Zdrowia | 12 |
|  | 2.4. | Przedsiębiorczość | 13 |
|  | 2.5. | Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa | 14 |
|  |  | 2.5.1. | Wody podziemne | 14 |
|  |  | 2.5.2. | Wody powierzchniowe | 15 |
|  |  | 2.5.3. | Źródła zanieczyszczenia wód | 16 |
|  |  | 2.5.4. | Gospodarka ściekowa | 17 |
|  |  | 2.5.5. | Zaopatrzenie w wodę | 17 |
|  | 2.6. | Gospodarka cieplna | 19 |
|  |  | 2.6.1. | Zaopatrzenie w gaz ziemny | 19 |
|  |  | 2.6.2 | Elektroenergetyka | 19 |
| 3. | SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU GMINY W CELU OKREŚLENIA SZANS I ZAGROŻEŃ ROZWOJU GMINY LINIA | 20 |
|  | 3.1. | Analiza SWOT | 20 |
|  | 3.2. | Atuty i słabości | 20 |
|  | 3.3. | Szanse i zagrożenia rozwoju gminy | 22 |
|  | 3.4. | Wykaz najważniejszych problemów | 24 |
| 4. | ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI NA TERENIE GMINY | 25 |
|  | 4.1. | (w zakresie zmian w strukturze gospodarczej obszaru), w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej | 25 |
|  | 4.2. | w zakresie zmian w sposobie użytkowania terenu | 25 |
|  | 4.3. | w zakresie rozwoju komunikacji i infrastruktury | 26 |
|  | 4.4. | w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego | 26 |
|  | 4.5. | w zakresie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców | 27 |
| 5. | PROJEKTY I ZADANIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ PRZED ROKIEM 2006 | 27 |
| 6. | PROJEKTY I ZADANIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ PO ROKU 2006 | 27 |
| 7. | PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 - 2006 | 29 |
| 8. | OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO | 29 |
| 9. | SYSTEMY WDRAŻANIA | 30 |
| 10. | SYSTEM MONITOROWANIA I SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO | 31 |
| 11. | POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z CELEM STRATEGII DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY | 31 |
| 12. | POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA, KRAJU | 32 |
|  | Spis tabel | 34 |

# OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO GMINY LINIA

Opracowanie ma za zadanie określić Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Linia na lata                   2004 – 2006 oraz 2007 – 2013, który obejmuje swym zakresem szereg dziedzin życia społecznego. Określa listę zadań, które mogą być realizowane w oparciu o dofinansowanie         z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego.

Opracowany plan jest zgodny z opracowaną wcześniej strategią Rozwoju Gminy                      do 2015 roku, projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Linia oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Linia.

Celem opracowania ma być zapewnienie koncentracji środków na strategiczne działania samorządu oraz zaplanowanie inwestycji według odpowiedniej hierarchii ważności tak aby mogła przyczynić się do realizacji najistotniejszych celów gminy.

Plan rozwoju lokalnego Gminy Linia na lata 2004 – 2006 przedstawiony jest wraz ze szczegółowym planem finansowym.

Nie znajomość części składowych projektowanych zadań oraz założeń finansowych na przyszłe lata powoduje niemożliwość opracowania szczegółowego planu finansowego na lata 2007 – 2013. Proponowany podział związany jest z kalendarzem budżetowym Unii Europejskiej.

## AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA

  - Charakterystyka i podstawowe dane dotyczące gminy

Gmina Linia zlokalizowana jest w Województwie Pomorskim i leży ok. 35 km na południowy zachód od Wejherowa oraz około 18 km na południowy wschód od Lęborka.        Od Aglomeracji Gdańskiej Linię dzieli ok. 60 km.

Powierzchnia Gminy Linia wynosi ogółem 11.997 ha – 120 km2. Użytki rolne obejmują     6.184 ha (51,6 całej powierzchni), lasy 4.382 ha (36,5%) i wody 263 ha (2,2%). Gminę zamieszkuje 5.782 osób (stan na 30.06.2004 r.).

Gmina Linia należy do Powiatu Wejherowskiego. Od północy graniczy z gminami Powiatu Wejherowskiego: Łęczyce i Luzino, a od wschodu z Szemudem. Od zachodu  graniczy              z Cewicami – gminą w Powiecie Lęborskim. Od południa styka się z Sierakowicami                   i Kartuzami – w Powiecie Kartuskim.

Gmina Linia dzieli się na 12 sołectw – Linia, Strzepcz, Miłoszewo, Niepoczołowice, Kętrzyno, Lewino, Pobłocie, Smażyno, Osiek, Zakrzewo, Tłuczewo, Kobylasz – Potęgowo (jedno sołectwo, ale dwie wsie). Liczba wsi wynosi 13.

Teren Gminy jest zróżnicowany. Różnice rzędnych wynoszą od 100 m npm w dolinie rzeki Łeba do 215 m npm na pograniczu z gminą Kartuzy. Ukształtowanie obszaru urozmaicają rynny jeziorne oraz dolina rzeki Łeby.

Pod względem morfologicznym przeważa tu wysoczyzna morenowa. W części zachodniej od rzeki Łeby przeważają piaski i żwiry, niekiedy piaski gliniaste.

W części wschodniej przeważają podobne osady, a na północ od jezior Strzepcz i Miłoszewo – osady gliniaste. Klimat charakteryzuje się stosunkowo niskimi temperaturami, krótkim okresem wegetacyjnym i dużym udziałem w ciągu roku mas powietrza polarno – morskiego. Charakterystyczna jest duża zmienność pogody.

Południowa część gminy obejmująca 1.245 ha (10,4% całego obszaru) leży w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Dalsze 2.593 ha terenu gminy wchodzi w skład obszaru chronionego krajobrazu Doliny Łeby. Łącznie tereny podlegające ochronie stanowią 32%, z otuliną parku aż 60% powierzchni całej gminy.

Teren gminy jest uroczym zakątkiem Szwajcarii Kaszubskiej. Zróżnicowana rzeźba terenu oraz budowa geologiczna obrzeża jezior oraz przepływająca przez gminę rzeka Łeba stanowią malownicze pełne uroku dzieło natury.

Przeważa tu wysoczyzna morenowa, którą tworzą morena denna i lokalnie morena czołowa. Szczególnie dużą powierzchnię zajmuje tzw. Wysoczyzna Potęgowska. Ukształtowanie powierzchni obszaru urozmaicają rynny jeziorne oraz dolina rzeki Łeby. Głębokość największej rynny jeziora Potęgowskiego wynosi ok. 30 m – dolina rzeki Łeby wcina się            w wysoczyznę na głębokość 40 – 60 m. Rzeźbie terenu odpowiada powierzchniowe zróżnicowanie utworów geologicznych w części zachodniej (od rzeki Łeby) przeważają utwory wodno – lodowcowe, do których należą piaski i żwiry, niekiedy piaski gliniaste.               Na wschód od rzeki Łeby przeważają podobne osady, zaś na północ od jezior Strzepcz                i Miłoszewskiego – występują osady gliniaste. Na terenie gminy występują dwa rejony udokumentowanych złóż surowców mineralnych – złoże Linia i złoże Zakrzewo. W obrębie wysoczyzny wody gruntowe zaskórne występują przeważnie poniżej 20 m. W całej gminie przeważają gleby słabe i bardzo słabe. Grunty orne klas III i IV zajmują ok. 4%, zaś użytki zielone tych klas ok. 25%. Lasy występują zarówno w dużych zwartych kompleksach, jak też na małych powierzchniach w rozproszeniu. Lasy zajmują ok. 36% powierzchni gminy. Gatunkiem panującym jest sosna, która stanowi ponad 70% ogólnej masy drzewostanów. Ponadto występuje tu buk, świerk, dąb, brzoza, modrzew, lipa, jesion i klon. Inne gatunki drzew występują sporadycznie. Charakterystycznym jest duży udział młodych lasów w wieku ok. 40 lat. Funkcją wiodącą gminy jest rolnictwo, jako dodatkowe występują gospodarka leśna i rekreacyjna. Strukturę rolnictwa tworzą gospodarstwa indywidualne. Malowniczy krajobraz gminy z jeziorami, dolina rzeki Łeby oraz rzeźba terenu i zalesienie spowodowało wykształcenie funkcji rekreacji i wypoczynku, której zespoły domków letniskowych powstały w rejonie jezior Czarne, Potęgowskie, Miłoszowskie, Lewinko i Strzepcz. Projektowana struktura funkcjonalno – przestrzenna gminy Linia zakłada utrzymanie istniejącego układu. Nastąpi jedynie niewielkie przekształcenie istniejącej sieci osadniczej oraz modernizacja istniejącego układu drogowego. Sieć osadniczą tworzą 13 wsi odrębnych o bardzo zróżnicowanej wielkości. Głównym ośrodkiem usługowym ludności rolniczej i nierolniczej, pozostaje gminna wieś Linia z ośrodkiem uzupełniającym w Strzepczu – oba ośrodki swoim zasięgiem będą obejmować cały obszar gminy. Ośrodkami o pełnym programie usług elementarnych będą wsie Niepoczołowice, Kętrzyno, Miłoszewo i Pobłocie. Pozostałe wsie wyposażone będą w pojedyncze usługi elementarne. Znaczna koncentracja budownictwa mieszkaniowego występuje we wsiach Linia, Strzepcz i Niepoczołowice.

Funkcje rekreacyjno – wypoczynkowe będą koncentrować się w 2 rejonach: Potęgowa i jezior Lewinko i Miłoszewskie.

# Komunikacja

Teren gminy Linia łączy się zewnętrznym układem komunikacyjnym za pomocą sieci dróg powiatowych, których na terenie gminnym jest 7. Drogi zaliczane do kategorii krajowych oraz wojewódzkich na terenie gminy Linia nie występują. Sieć drogowa gminy Linia spełnia rolę połączeń z zewnętrznym układem komunikacyjnym regionu to drogi powiatowe. Do dróg powiatowych zalicza się drogi stanowiące połączenia miast będących siedzibami powiatów z siedzibami gminy i gmin między sobą.

Siedziba gminy Linia oddalona jest od Kartuz 35 km, Wejherowo 38 km, Lębork 16 km              i Sierakowice 25 km.

Najważniejsze drogi powiatowe to:

- droga nr Zakrzewo – Strzepcz – Wejherowo,

- droga nr Strzepcz – Miechucino.

Łączna długość dróg powiatowych na terenie gminy wynosi 61,0 km. Są to drogi kl. V technicznej. Nie wszystkie z nich mają nawierzchnię bitumiczną. Część, to drogi gruntowe. Administracyjnie drogami powiatowymi na terenie gminy Linia zarządza Zarząd Dróg Powiatowych w Pucku.

Układ funkcjonalny komunikacji wewnętrznej gminy – oprócz opisanych już dróg powiatowych – składa się z sieci dróg gminnych oraz dróg o funkcji porównywalnej                   z drogami gminnymi.

Drogi gminne

Do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczane do dróg innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom                         z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Niezależnie od dróg uznanych jako drogi gminne – występują drogi o funkcji porównywalnej z drogami gminnym, są to drogi wewnętrzne oraz dojazdy. Powstały one wraz z rozwojem zabudowy mieszkaniowej oraz infrastruktury wsi. Zaliczanie tych dróg do kategorii dróg gminnych powinno nastąpić w drodze uchwały rady gmin, po zasięgnięciu opinii rady powiatu.

Drogi gminne o łącznej długości 64,4 km w przeważającej części posiadają nawierzchnię gruntową. Nawierzchnia utwardzona bitumicznie występuje na nielicznych fragmentach             o łącznej długości 14 km. Obszar gminy obsługują dwa oddziały PKS w Lęborku                        i Wejherowie. Trasy połączeń autobusowych pokrywają się z głównymi drogami powiatowymi na terenie gminy.

  - Sfera społeczna

    - Sytuacja demograficzna i społeczna

Ludność gminy na dzień 30 czerwca 2004 r. wynosiła 5782 mieszkańców. Miejscowość Linia pełni rolę siedziby administracyjnej. Jest też głównym ośrodkiem osiedlania się ludności.

Zgodnie z danymi z ewidencji ludności w Urzędzie Gminy liczba ludności w poszczególnych miejscowościach w latach 2000 – 2004 przedstawia się następująco:

### Tab. 1

Ludność gminy Linia w latach 2000 – 2004

| Lp. | Miejscowość | Liczba ludności |
| --- | --- | --- |
|  |  | 31.12.2000 r. | 31.12.2002 r. | 30.06.2004 r. |
|  | Linia | 1457 | 1516 | 1620 |
|  | Kobylasz | 169 | 165 | 159 |
|  | Potęgowo | 43 | 42 | 40 |
|  | Osiek | 157 | 149 | 147 |
|  | Tłuczewo | 240 | 247 | 246 |
|  | Zakrzewo | 307 | 311 | 313 |
|  | Kętrzyno | 382 | 379 | 355 |
|  | Niepoczołowice | 632 | 648 | 644 |
|  | Strzepcz | 810 | 817 | 843 |
|  | Pobłocie | 396 | 406 | 415 |
|  | Lewino | 283 | 282 | 288 |
|  | Smażyno | 234 | 228 | 232 |
|  | Miłoszewo | 490 | 485 | 480 |
|  | p. stały | 5600 | 5675 | 5782 |

#### Tab. 2

##### Zmiany populacji ludności gminy Linia w latach 1990 – 2004

| Rok | Populacja | Przyrost |
| --- | --- | --- |
| 1990 | 5252 | 1990 = 100 |
| 1997 | 5540 | 105 |
| 2000 | 5600 | 106 |
| 2001 | 5637 | 107 |
| 2002 | 5675 | 108 |
| 2003 | 5757 | 109 |
| 30.06.2004 | 5782 | 110 |

Największymi  miejscowościami w gminie są Linia, Strzepcz, Niepoczołowice.              Z przedstawionej tabeli wynika, ze liczba ludności w okresie 1990 – 2004 systematycznie wzrasta, co jest zjawiskiem pozytywnym, lecz nie występuje we wszystkich miejscowościach gminy. Największy przyrost ludności występuje w miejscowościach Linia – 11,1%, Pobłocie – 4,8%, Strzepcz – 4,1% oraz Niepoczołowice – ok. 2%.

W niektórych miejscowościach następuje zmniejszenie liczebności mieszkańców. Najwyższy spadek ludności odnotowano w Kętrzynie o 7,1% i sołectwie Kobylasz – Potęgowo 6,2%,         w Miłoszewie 2,1%. W pozostałych miejscowościach liczba ludności utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Gęstość zaludnienia wynosi 48 osób/km2.

Z danych będących w posiadaniu Urzędu gminy Linia wynika stosunkowo korzystna sytuacja w zakresie struktury ludności.

W roku 2004 liczba ludności czynnej zawodowo wynosiła 3140 co stanowiło 54,31 % ogółu ludności. Liczba ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 2059 tj. 35,61%, natomiast           w wieku poprodukcyjnym 583 tj. 10,08%.

Tab. 3

Struktura ludności w latach 2000 – 2004

| Grupa wiekowa | 2000 | 2004 |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba ludności | Udział % | Liczba ludności | Udział % |
| Wiek przedprodukcyjny 0-6 lat | 686 | 12,25 | 600 | 10,38 |
| Wiek przedprodukcyjny 7-18 lat | 1442 | 25,75 | 1459 | 25,23 |
| Wiek produkcyjny 19-60 kobiety | 1295 | 23,12 | 1449 | 25,06 |
| Wiek produkcyjny 19-60 mężczyźni | 1602 | 28,62 | 1691 | 29,25 |
| Wiek poprodukcyjny ponad 61 lat kobiety | 380 | 6,78 | 374 | 6,47 |
| Wiek poprodukcyjny ponad 65 lat mężczyźni | 195 | 3,48 | 209 | 3,61 |
| ogółem | 5600 | 100 | 5782 | 100 |

Taka struktura ludności wskazuje na korzystny demograficzny potencjał rozwoju gminy.           Wiąże się to ze zjawiskiem wchodzenia na rynek pracy generacji młodych mieszkańców przewyższającą liczbę ludności przechodzącej w wiek poprodukcyjny.

    - Edukacja

Sieć szkół na terenie gminy Linia przedstawia się następująco.

Szkoły podstawowe istnieją w miejscowościach Linia, Strzepcz, Pobłocie, Niepoczołowice, Miłoszewie i Kętrzynie. Gimnazjum znajduje się w Lini i Strzepczu, które wspólnie ze szkołami podstawowymi tworzą zespoły szkół, które funkcjonują w tych samych obiektach.

Do szkół podstawowych uczęszcza w roku 2004 – 614 uczniów, do gimnazjum 389 uczniów, do oddziału „0” – 95.

Ze względu na zły stan techniczny wielu obiektów szkolnych przejętych przez gminę Linia                 w roku 1916 od organu prowadzącego jakim było Kuratorium Oświaty za priorytetowe cele przyjęto poprawę bazy oświatowej.

Wybudowano nową szkołę w Strzepczu wraz z salą gimnastyczną oraz dokonano modernizacji szkoły w Pobłociu, Miłoszewie, Lini i Zakrzewie.

Reforma systemu edukacji spowodowała utworzenie gimnazjów a w związku z tym konieczność powołania zespołów szkół w Lini i w Strzepczu, co wpłynęło na pogorszenie warunków nauki ze względu na wzrost ilości uczniów w związku z wydłużeniem okresu nauki do 16 lat. Liczba uczniów w klasach gimnazjalnych wynosi średnio 32. Z tego powodu istnieje konieczność budowy nowego Gimnazjum w Lini wraz z  zapleczem sportowym na                    ok. 350 – 400 uczniów. Sala sportowa oprócz codziennych zajęć szkolnych będzie służyła również jako miejsce organizowania ogólnogminnych imprez kulturalnych i sportowych oraz będzie udostępniana mieszkańcom do rozgrywek sportowych.

    - Kultura

Aktywność społeczna, kulturowa i sportowa może przybierać bardzo różne formy. Zaliczyć tu można przede wszystkim działalność:

- kulturalną, organizowaną w ramach pracy Gminnego Domu Kultury,

- upowszechnianie czytelnictwa poprzez Bibliotekę Publiczną Gminy Linia z filią                w Strzepczu,

- sportową, organizowaną przez Gminne Stowarzyszenie Ludowych Zespołów Sportowych,

- folklorystyczną – poprzez prezentację na imprezach kulturalnych Zespołu Kaszëbskô   Rodzëzna.

Gminny Dom Kultury jest gminną instytucją kultury powołaną uchwałą                          Nr 91/X/IV/2003 Rady Gminy Linia z dnia 5 grudnia 2003 r. Posiada osobowość prawną              i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Podstawowym celem Gminnego Domu Kultury jest umożliwianie jak najszerszej grupie społeczeństwa udziału we współtworzeniu życia kulturalnego.

Podstawowe zadania domu kultury to:

- tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz sztuki profesjonalnej          i amatorskiej,

- udzielanie pomocy programowej i organizacyjnej społecznemu ruchowi kulturalno – oświatowemu ,

- organizowanie cyklicznych imprez kulturalnych i sportowych,

- organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnych formach działalności kulturalno – wychowawczej i rozrywkowej,

- wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających oświatę           i kulturę.

Imprezy cykliczne cieszące się dużym powodzeniem to:

- konkurs „Haft kaszubski” – zakończony wystawą pokonkursową. Organizowany jest od 1996 r. Udział w konkursie biorą osoby zajmujące się haftem kaszubskim – uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych średnich oraz osoby dorosłe z woj. pomorskiego i kujawsko – pomorskiego. Prezentowane są prace z haftem wszystkich szkół haftu kaszubskiego,

- festyn muzyczny „Lato na Kaszubach” – organizowany jest w lipcu każdego roku           w Lini. W imprezie prezentowane są zespoły muzyczno – wokalne działające na terenie gminy, zapraszane z innych miejscowości, organizowane są konkursy dla uczestników festynu. Festyn stanowi promocję kultury kaszubskiej.

Samorządowa instytucja kultury pod nazwą „Biblioteka Publiczna Gminy Linia” z filią             w Strzepczu została utworzona 4 kwietnia 2002 roku i działa w oparciu o statut tej jednostki.

Do głównych zadań tej placówki należy:

- dostosowanie zbiorów bibliotecznych do potrzeb mieszkańców,

- udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie ich do domu,

- prowadzenie wszelkich materiałów o tematyce regionalnej, organizowanie czytelnictwa dla ludzi niepełnosprawnych, chorych i starszych.

Biblioteka Publiczna Gminy Linia liczy obecnie 23300 woluminów. Księgozbiór jest na bieżąco uzupełniany zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników.

Kaszëbskô  Rodzëzna – to zespół działający przy Zespole Szkół w Lini od 2002 r. Zespół ten na stałe wpisał się w życie kulturalne naszych mieszkańców. W programie posiada tańce kaszubskie oraz kaszubskie pieśni ludowe. Zespół liczy około 40 osób. Wszyscy uczestnicy zespołu występują w regionalnych strojach kaszubskich podkreślając specyfikę kultury Kaszub.

Stowarzyszenie LZS działa w oparciu o statut. Głównym jego celem jest krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych na terenie gminy oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport.

Organizuje i współorganizuje zawody, imprezy sportowe i rekreacyjne. Prowadzi działalność szkoleniową oraz sprawuje opiekę wychowawczą i szkoleniową nad członkami Stowarzyszenia.

    - Ochrona Zdrowia

W latach 90-tych funkcjonował na terenie gminy Ośrodek Zdrowia w Lini oraz                 w Strzepczu i prowadzone były przez Zakład Opieki Zdrowotnej w Wejherowie.                       Od roku 1998 prowadzenie zadań z zakresu ochrony zdrowia przejęła gmina tworząc Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lini oraz filię w Strzepczu. W roku 2001 nastąpiło przekształcenie i sprywatyzowanie świadczeń medycznych przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Praktyka lekarska, usługi stomatologiczne oraz grupowa praktyka pielęgniarska. Na terenie gminy pracuje:

- 1 lekarz internista,

- 1 lekarz medycyny rodzinnej,

- 2 lekarzy pediatrów,

- 1 lekarz ginekolog,

- 2 lekarzy stomatologów,

- 4 pielęgniarki środowiskowe.

Obecnie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej podjął starania  o budowę nowego obiektu na potrzeby świadczenia usług medycznych na działce położonej w Lini. W roku 2004 przewiduje się rozpoczęcie prac budowlanych. Konieczność budowy wynika z decyzji „Sanepidu” i dostosowania ośrodka do obecnie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

  - Przedsiębiorczość

Województwo pomorskie charakteryzuje dychotomia zarówno w poziomie rozwoju gospodarczego, jak i pod względem potencjału lokalnej przedsiębiorczości . Generalnie rzecz ujmując, aglomeracja trójmiejska jest obszarem o dużej dynamice rozwoju, z dużą ilością firm prywatnych, oraz relatywnie stabilnym poziomem bezrobocia. Również ośrodki miejskie przylegające do Trójmiasta, jak np. Tczew, Pruszcz Gdański czy chociażby Wejherowo cechuje relatywnie korzystna sytuacja gospodarcza.

Z drugiej strony, większość gmin wiejskich oraz mniejszych ośrodków miejskich nie będących w bezpośredniej bliskości Trójmiasta, mają znaczne problemy  strukturalne, związane głównie z niskim poziomem przedsiębiorczości i wynikającej z niej wysokiej stopy bezrobocia. Pozytywnymi wyjątkami są gminy nadmorskie które mocno skorzystały na rozwoju turystyki. Szczególnie poszkodowanymi terenami są zachodnie rubieże województwa, wchodzące w skład byłego woj. Słupskiego.

Tabela 4 przedstawia strukturę działalności gospodarczej w rozbiciu na rodzaj wykonywanej działalności.

Tab. 4

Struktura działalności gospodarczej w Gminie Linia.

| Lp. | Miejscowość | Produkcja | Usługi | Handel | Gastronomia | Transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia | 5 | 46 | 26 | 1 | 1 |
| 2. | Zakrzewo | 1 | 13 | 5 | 0 | 0 |
| 3. | Niepoczołowice | 2 | 15 | 7 | 1 | 0 |
| 4. | Strzepcz | 5 | 29 | 9 | 3 | 4 |
| 5. | Kętrzyno | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 6. | Kobylasz-Potęgowo | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 7. | Tłuczewo | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 8. | Miłoszewo | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 9. | Pobłocie | 0 | 11 | 6 | 0 | 3 |
| 10. | Lewino | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 11. | Smażyno | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 12. | Osiek | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|  | RAZEM: | 16 | 149 | 68 | 8 | 11 |

Źródło: Urząd Gminy Linia. Dane aktualne na dzień 05.10.2004 r.

Na terenie gminy operują podmioty gospodarcze, szczególnie w zakresie działalności  usługowej oraz handlowej.

Tabela 5 przedstawia listę większych firm operujących na terenie gminy, wraz z siedzibą, charakterem działalności i przybliżoną wielkością zatrudnienia.

Tab. 5

Wykaz wybranych  przedsiębiorstw gminy Linia

| Lp. | Firma | Siedziba | Charakter | Zatrudnienie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PUH AGRIC SERVICE | Linia | Stacja paliw, usługi, handel | ok. 20 |
| 2. | Zakłady Mięsne Sp. z o.o. | Linia | Zakład uboju | ok. 40 |
| 3. | KRUSZYWO Sp. z o.o. | Linia | Żwirownia | ok. 20 |
| 4. | ZPH ERMA | Strzepcz | Produkcja mebli | ok. 10 |
| 5. | Piekarnia | Linia | Piekarnia | ok. 10 |
| 6. | Tartak | Strzepcz | Tartak | ok. 17 |

Źródło: dane uzyskane z przedsiębiorstw

  - Zasoby wodne i gospodarka wodno-ściekowa

### Wody podziemne

Gmina Linia podobnie jak i cały obszar powiatu wejherowskiego charakteryzuje się ponadprzeciętnymi zasobami wód podziemnych. Znaczącą rolę odgrywa obecność Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, których genezie sprzyjała złożona budowa geologiczna obszaru powiatu, w tym głównie procesy glacjalne jakie następowały tu ze szczególnym nasileniem w epoce plejstocenu.

Główne znaczenie z uwagi na występowanie wód podziemnych mają dominujące na obszarze niemal całego kraju osady czwartorzędowe głównie w postaci piasków i żwirów. Ze względu na wynikające z budowy geologicznej korzystne warunki krążenia wód opadowych                     i roztopowych są one głównym źródłem zasobów odnawialnych.

Na obszarze gminy występują fragmentarycznie dwa Zbiorniki Wód Podziemnych, GZWP          nr 114 Maszewo- obejmujący zachodnią część gminy, oraz GZWP nr 111 Subniecka Gdańska obejmujący wschodnią część gminy.

- GZWP nr 114 Maszewo obejmuje fragment Rynny rz. Łupawy oraz Wysoczyzny Pojezierza Kaszubskiego. Większość jego obszaru położona jest poza granicami powiatu (powiaty: lęborski i bytowski). Zbiornik ten charakteryzuje się częściową izolacją przed przenikaniem zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód zbiornika. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne określono na 1268 m3/h.

- GZWP nr 111 Subniecka Gdańska obejmuje obszar północno-wschodniej części Pojezierza Kaszubskiego, Żuławy Gdańskie i wschodnią część Pradoliny Kaszubskiej.          W powiecie wejherowskim swym zasięgiem wkracza jedynie na teren gmin 
Linia i Szemud. Migracja zanieczyszczeń z powierzchni terenu do wód zbiornika jest znacznym stopniu ograniczona. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 1000 km2. Szacunkowe zasoby dyspozycyjna wynoszą 4580 m3/h.

### Wody powierzchniowe

Gmina Linia położona jest w dorzeczu rzek Łeby, Redy i Łupawy. Rzeka Łeba stanowi południkową oś gminy, przepływa przez takie miejscowości jak Miłoszewo, Strzepcz, Tłuczewo, Osiek. Na terenie zlewni rzeki brak większych zbiorników wodnych                        i podmokłości. Znaczne skupisko bezodpływowych zbiorników ewapotranspiracyjnych znajduje się na Wysoczyźnie Potęgowskiej, na południu gminy. Jest to głęboka rynna zajęta m.in. przez jeziora Potęgowskie i Czarne.

Znacznie większą jeziornością charakteryzuje się dorzecze rzeki Bolszewki, będącej dopływem Redy. Bolszewka płynie przez południowo-wschodnią część gminy. W jej zlewni występują jeziora: Lewinko, Miłoszewskie.

W zachodniej części gminy położone są bezodpływowe jeziora lobeliowe: Morzyc, Trepczykowo, Folwarczne.

Do dorzecza rzeki Łupawki należą południowe, graniczne obszary gminy, które przez system wodny łączy się z rzeką Bukowiną stanowiącą prawy dopływ górnej Łupawy.

Największe jeziora na terenie gminy przedstawia Tabela 6:

Tab. 6

Jeziora na terenie gminy Linia

| Lp. | Nazwa jeziora | Powierzchnia [ha] | Objętość [tys. m3] | Głębokość średnia [m] | Głębokość maksymalna [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Potęgowskie | 133,3 | 4570,3 | 3,4 | 8,8 |
| 2 | Lewinko | 51,5 | 1856,4 | 3,6 | 12,0 |
| 3 | Miłoszewskie | 29,3 | 2112,6 | 7,2 | 18,5 |
| 4 | Strzepcz | 27,3 | 545,1 | 2,0 | 4,0 |
| 5 | Folwarczne | 12,9 | 296,7 | 2,3 | 7,2 |
| 6 | Trepczykowo | 10,1 | 444,4 | 4,4 | 9,2 |
| 7 | bez nazwy | 7,5 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 8 | Morzyc | 7,5 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 9 | Niepoczołowice | 3,0 | b.d | b.d. | b.d. |
| 10 | bez nazwy | 2,2 | b.d. | b.d. | b.d. |

### Źródła zanieczyszczenia wód

Głównym zagrożeniem dla jakości wód, zwłaszcza powierzchniowych na terenie gminy Linia są ścieki komunalne nieoczyszczone lub oczyszczone w stopniu niewystarczającym, zanieczyszczenia obszarowe w tym zanieczyszczenia z obszarów rolnych i turystycznych, zanieczyszczenia z terenów tras komunikacyjnych (drogowych                          i kolejowych).

Zanieczyszczenia z tytułu rolnictwa w gminie Linia to:

- spływy powierzchniowe z terenów rolnych,

- ścieki z budynków inwestorskich,

- stawy rybne (Tłuczewo).

Tereny zagospodarowane rolniczo koncentrują się w północnej części gminy. Ze względu na słaba jakość gleb wymagają one dodatkowego nawożenia jak również wapnowania. Zanieczyszczenia odprowadzane z terenów rolnych przyczyniają się do wzrostu azotanów           i związków fosforu w rzekach i jeziorach.

W przypadku stawów hodowlanych zlokalizowanych na rzece czynnikiem mogącym ujemnie wpływać na jakość wód jest pokarm dla ryb, który może prowadzić do wzrostu ilości azotanów w wodzie.

Prowadzi to do nadmiernego użyźnienia wody odchodami i moczem ryb oraz resztkami pokarmu a w konsekwencji może przyczynić się do eutrofizacji rzeki Łeby.

Obszary turystyczne na terenie gminy koncentrują się w południowej części gminy                   w Potęgowie i Niepoczołowicach oraz w Strzępczu, Miłoszewie i Lewinku. Terenem perspektywicznym jest również dolina rzeki Łeby ze względu na możliwość uprawiania turystyki wodnej. Brak infrastruktury technicznej, sieci kanalizacyjnej, zorganizowanych             i monitorowanych pól namiotowych, biwaków powoduje wzrost zanieczyszczenia wód powierzchniowych, szczególnie w sezonie letnim.

#### Gospodarka ściekowa

W Gminie Linia skanalizowanych jest 24,7% gospodarstw domowych. Jedyną miejscowością obsługiwaną przez system kanalizacyjny jest Linia w której do kanalizacji podłączonych jest 288 budynków. Oczyszczalnia ścieków znajduje się w Tłuczewie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, eksploatowana od 2002 roku, o przepustowości 300m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Łeba.

System kanalizacji sanitarnej składa się z 4 przepompowni i sieci kanalizacyjnej o długości 18461 mb.

### Zaopatrzenie w wodę

Wyposażenie gminy w urządzenia zbiorowego zaopatrzenia w  wodę ma istotne znaczenie dla poprawy warunków życia ludności. Zaopatrzenie w wodę pitną na terenie gminy Linia odbywa się poprzez grupowe wodociągi wiejskie Linia – Niepoczołowice – Tłuczewo, Zakrzewo – Kętrzyno, Miłoszewo – Kobylasz, Strzepcz – Miłoszewo, Pobłocie – Lewino oraz wodociąg wiejski w Smażynie.

Na obszarze gminy obecnie funkcjonuje 116,6 km sieci wodociągowej o łącznej ilości przyłączy wodociągowych.

Główne trasy sieci wodociągowej usytuowane są wzdłuż dróg komunikacyjnych w ścisłym powiązaniu z siecią osadniczą. Ogólnie stan sieci wodociągowej jest w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym, gdyż większość sieci wybudowano w ostatnich latach. Największa dynamika rozwoju sieci wodociągowej nastąpiła w latach 1994-2000 w stosunku do 1991 r.

Długość sieci wodociągowej wzrosła o 583%, tj. o 96,6 km.

Gmina Linia zawodociągowana jest w ok. 90%.

Z ujęcia wody w Lini zaopatruje się ok. 2000 mieszkańców gminy. Ujęcie to składa się                z 3 studni głębinowych oraz dwóch zbiorników wyrównawczych.

W perspektywie należy rozbudować ujęcie wody w miejscowości Strzepcz  gdzie praktycznie pracuje tam tylko jedna studnia i jedna awaryjna o bardzo małej wydajności.

Modernizacji wymagają także niżej wymienione ujęcia:

- ujęcie wody z przepompownią oraz stacja uzdatniania wody w Pobłociu,

- stacja uzdatniania wody w Smażynie,

- przewody doprowadzające wodę z ujęcia do stacji uzdatniania wody w Lini,

- hydrofornia w Zakrzewie,

- budowa nowej hydroforni i stacji głębinowej w Strzepczu

Tab. 7

Sieć wodociągowa z przyłączami w Gminie Linia

| Lp. | Ujęcie wody | Miejscowości zasilane w wodę | Liczba przyłączy | Długość sieci wodociągowej (km) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linia | Linia, Niepoczołowice część, Potęgowo część, Tłuczewo | 422 | 20,0 |
| 2. | Strzepcz | Strzepcz, Miłoszewo część, | 183 | 14,0 |
| 3. | Pobłocie | Pobłocie, | 90 | 16,9 |
| 4. | Lewino | Lewino | 110 | 5,3 |
| 5. | Smażyno | Smażyno | 39 | 3,7 |
| 6. | Miłoszewo | Miłoszewo część, Kobylasz Potęgowo część | 153 | 26,4 |
| 7. | Zakrzewo | Zakrzewo, Niepoczołowice część Kętrzyno część | 149 | 27,8 |
| 8. | Kętrzyno |  | 42 | 2,5 |
|  |  | Razem: | 1188 | 116,6 |

# Gospodarka cieplna

Zaopatrzenie mieszkańców gminy w ciepło oparte jest na indywidualnych źródłach ciepła i kotłowniach zakładowych. W przeważającej części źródła ciepła opalane są węglem          i drewnem. W niewielkiej części kotłowniach źródłem ciepła jest olej opałowy i gaz.

  - Zaopatrzenie w gaz ziemny

Przez terenie gminy nie przebiega żaden gazociąg wysokociśnieniowy. W związku            z tym nie ma żadnych możliwości zgazyfikowania terenu gminy w najbliższym czasie.          Gaz płynny dostarczany jest odbiorcom poprzez dostawców działających na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego a zaopatrujących się głównie w Rafinerii Gdańskiej.

  - Elektroenergetyka

Przez teren gminy Linia nie przebiegają linie wysokiego napięcia. Dostawa energii elektrycznej dla odbiorców odbywa się za pośrednictwem linii średniego napięcia zasilanym       z GPZ (Główny Punkt Zasilania) zlokalizowanym na terenie gmin sąsiednich.

Obecnie sieć zasilająca i rozdzielcza średniego napięcia pracuje na napięciu 15 kV i nie przewiduje się zmiany napięcia. Główne linie elektroenergetyczne zasilające gminę są zrealizowane  jako linie napowietrzne. Na obszarze gminy nie występują odcinki linii elektroenergetycznych kablowych średniego napięcia. Na terenie gminy Linia nie przewiduje się budowy GPZ tj: stacji elektroenergetycznej 110/15 kV. Nie przewiduje się budowy linii elektroenergetycznej o napięciu 110 kV.

Sieć elektryczna średniego napięcia 15 kV powinna pracować nadal w układzie pierścieniowym  w oparciu o istniejące stacje GPZ 110/15 kV.

Możliwość wielostronnego zasilania zapewni pełne bezpieczeństwo energetyczne odbiorcą energii elektrycznej. W przypadku prowadzenia większych inwestycji na terenie gminy Linia należy modernizować istniejące i budować  nowe stacje transformatorowe  15/0,4 kV oraz sieci elektroenergetyczne średniego napięcia 15 kV . Nowe linie SN 15 kV na terenie gminy powinny być liniami kablowymi, natomiast nowe stacje transformatorowe powinny być budowane jako stacje wnętrzowe wolnostojące.

Gmina Linia obsługiwana jest przez Kampanię Energetyczną „Energa” Gdańsk oraz Zakład Energetyczny Słupsk (Zakrzewo i Linia Dworzec).

- SZANSE I ZAGROŻENIA ROZWOJU GMINY W CELU OKREŚLENIA SZANS I ZAGROŻEŃ ROZWOJU GMINY LINIA

  - Analiza SWOT

Dokonano szczegółowej analizy w przekroju następujących elementów:

- Położenie geograficzne i krajobrazowe gminy.

- Środowisko naturalne.

- Procesy demograficzne, zasoby siły roboczej, inicjatywy.

- Zagospodarowanie przestrzenne – atrakcyjność.

- Rolnictwo, usługi, handel, kondycja podmiotów.

- Infrastruktura techniczna – drogi, telekomunikacja, energia elektryczna, gospodarka odpadami.

- Infrastruktura społeczna – szkoły, służba zdrowia, opieka społeczna, bezpieczeństwo obywateli, kultura.

- Budżet gminy – dochody, wydatki, finanse z zewnątrz.

  - Atuty i słabości

| Lp. | Czynniki | Charakterystyka stanu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Atuty | Słabości |
|  | Położenie geograficzne i krajobrazowe gminy. | położenie na terenie Szwajcarii Kaszubskiej i w dolinie rzeki Łeby; część gminy leży w Kaszubskim Parku Krajobrazowym; Tereny urozmaicone krajobrazowo, duże zróżnicowanie ukształtowania terenu; atrakcje krajobrazowe: Zielony Dworek, dolina rzeki Łeby, Rynna Miłoszewska, ciąg moren czołowych w okolicach Głodnicy; duże kompleksy leśne z bogatym runem leśnym; wyśmienite warunki do odpoczynku z dala od zgiełku miast; | niewykorzystane możliwości turystyczne i krajobrazowe; brak systemu informacji turystycznej; niewystarczajaca promocja gminy na zewnątrz; |
|  | Środowisko naturalne w gminie, woda, powietrze, ziemia | małe zanieczyszczenie środowiska naturalnego; brak podmiotów mających niekorzystny wpływ na środowisko; wysokie zalety przyrodnicze; stopniowe wprowadzanie segregacji śmieci; brak uciążliwości przemysłowych; | grunty rolne w przeważającej ilości V i VI klasy; nieplanowa gospodarka w lasach prywatnych niezagospodarowane turystycznie tereny wokół rzeki Łeby; niska świadomość ekologiczna; nieuregulowana gospodarka wodami opadowymi; |
|  | Procesy demograficzne inicjatywy przedsiębiorczość | stały przyrost ludności; korzystna struktura ludności mająca wpływ na potencjał rozwoju gminy; niskie bezrobocie wśród mężczyzn; pracowitość mieszkańców; wzrost podmiotów rejestrujących działalność gospodarczą w zakresie usług; polepszenie obiegu informacji o lokalnych rynkach pracy; utworzenie Gminnego Centrum Informacji; | brak miejsc pracy dla kobiet; brak zasobów finansowych na wspieranie przedsiębiorczości; małe możliwości finansowe mieszkańców; brak inicjatyw zwiększających miejsca pracy na terenie gminy; uciążliwości związane z dojazdem do pracy w Trójmieście; |
|  | Zagospodarowanie przestrzenne, atrakcyjność inwestycyjna gminy | atrakcyjne ceny gruntów; urozmaicona rzeźba terenu; różne możliwości zagospodarowania terenu; korzystne warunki gruntowo-wodne dla budownictwa; zabudowa mieszkaniowa zgodna z regionalną architekturą; | brak gruntów inwestycyjnych w zasobie gminy; brak planów zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy; znaczne oddalenie od głównych szlaków komunikacyjnych; brak bazy noclegowej dla przyjeżdżających turystów; |
|  | Rolnictwo, handel i usługi, leśnictwo | dobre rozmieszczenie – handel i usługi; zdecydowana poprawa jakości produktów rolnych; wzrost podmiotów gospodarczych w zakresie handlu i usług; | brak przetwórstwa rolno – spożywczego; utrudniona możliwość powiększania gospodarstw rolnych (brak gruntów ANR); małe możliwości różnicowania produkcji rolnej; brak pomysłów na dodatkowe źródła dochodów u rolników; |
|  | Infrastruktura techniczna, drogi, telekomunikacja, woda energia, ścieki, odpady | zwodociągowanie gminy w 90%; dobrze rozwinięte usługi telekomunikacyjne oraz sieć energetyczna; wywóz nieczystości stałych na urządzone wysypiska poza teren gminy; | zły stan techniczny istniejących dróg gminnych i powiatowych; konieczność rozbudowy sieci dróg; niski procent skanalizowania gminy; brak możliwości gazyfikacji gminy; brak bezpiecznych rozwiązań komunikacyjnych; brak urządzonych ścieżek rowerowych; |
|  | Infrastruktura społeczna. Szkoły, służba zdrowia, bezpieczeństwo publiczne | rozwinięta sieć szkół; małe zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców w porównaniu z sąsiednimi gminami; istnienie dwóch ośrodków zdrowia w gminie; działalność sportowa w oparciu o Gminne Stowarzyszenie LZS; | brak bazy lokalnej dla gimnazjum zła baza materialna służby zdrowia; słabo rozwinięta infrastruktura sportowa; utrudniony dostęp do lekarzy specjalistów; |
|  | Budżet gminy, dochody, wydatki, zasilanie zewnętrzne | umiejętne wykorzystanie zewnętrznych źródeł dofinansowania; zwiększające się dochody własne | niewystarczająca ilość środków inwestycyjnych; niski budżet gminy; |

## Szanse i zagrożenia rozwoju gminy

| Lp. | Czynniki | Charakterystyka stanu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Szanse | Zagrożenia |
|  | Położenie geograficzne gminy i jego okolice | centralne położenie w woj. pomorskim; bliskość Trójmiasta; położenie na terenie Pojezierza kaszubskiego i dolinie rzeki Łeby; | ograniczenia wynikające z gospodarowania w kaszubskim parku krajobrazowym prężny rozwój turystyki w gminach tradycyjnie turystycznych; |
|  | Środowisko naturalne, woda, powietrze, ziemia | ciekawe ukształtowanie terenu, lasy, jeziora, pradolina rzeki Łeby; duże walory przyrodnicze, krajobrazowe, turystyczne; duże zasoby kruszywa naturalnego; | zmiany krajobrazowe związane z eksploatacją kruszywa; |
|  | Procesy demograficzne w gminie, ludność, struktura i produkcyjna | osiedlanie się ludności z innych terenów; dodatnia migracja ludności; przewaga ludzi w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym; | spadająca liczba uczniów w szkołach; |
|  | Sytuacja społeczno – gospodarcza w otoczeniu gminy; sytuacja gospodarcza, rolnictwo, bezrobocie | promocja poprzez uczestnictwo w Stowarzyszeniu Turystycznym „Ziemia Wejherowska”; pozytywna koniunktura gospodarcza w woj. pomorskim; | Dynamiczny rozwój gmin sąsiednich: Luzino, Sierakowice oddalenie od głównych dróg komunikacyjnych; |
|  | Atrakcyjność inwestycyjna, potencjalni inwestorzy | współpraca turystyczna z sąsiednimi gminami i powiatami; rozwój w oparciu o zasoby kruszywa naturalnego; duże możliwości inwestowania w rozwój turystyki ze względu na ciekawe walory turystyczne i krajobrazowe gminy; możliwości rozwoju usług gastronomicznych, hotelarskich, budowlanych, | oddalenie od głównych dróg komunikacyjnych; lokowanie inwestycji poza gminą; |
|  | Rynek kapitałowy Instytucje finansowe Środki strukturalne UE | korzystanie z funduszy strukturalnych UE w ramach ZPORR; wspieranie inwestycji w zakresie ochrony środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; łączenie gmin w celu łatwiejszego pozyskiwania środków z UE na wspólne inwestycje; | niestabilna polityka finansowa państwa; niestabilny system podatkowy; Ograniczony dostęp do środków strukturalnych UE na rozwój lokalny; |
|  | Kontrakty regionalne. Współpraca krajowa i międzynarodowa | członkostwo w Pomorskim Stowarzyszeniu Gmin Wiejskich; współpraca w ramach Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej; współpraca z w ramach Stowarzyszenia Euroregionu „Bałtyk”; Stowarzyszenie „Ochrona Pradoliny Rzeki Łeby i wód Bałtyku”; | Brak nawiązania bezpośredniego kontraktów z partnerami z państw UE; |
|  | Rozwój Samorządu Terytorialnego | współpraca z samorządem Wojewódzkim i samorządami powiatowymi i gminnymi; | zbyt częsta zmiana przepisów prawnych; ograniczenia w decentralizacji finansowo-publicznych; zwiększenie zadań własnych gminy bez gwarancji finansowych; |

  - Wykaz najważniejszych problemów

Tabela przedstawia głównie problemy gminy wraz z uszeregowaniem wg ważności                   w skali od 1 – 9.

| Lp. | Problem | Skala |
| --- | --- | --- |
|  | Konieczność budowy nowego obiektu Gimnazjum | 9 |
|  | Zbyt mały budżet gminy | 8 |
|  | Zły stan techniczny dróg powiatowych i gminnych | 8 |
|  | Konieczność rozbudowy kanalizacji sanitarnej na terenie całej gminy wraz z budową oczyszczalni | 7 |
|  | Konieczność modernizacji bazy na potrzeby służby zdrowia | 6 |
|  | Brak planów zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych w całej gminie | 6 |
|  | Małe zainteresowanie inwestowaniem, brak kapitału inwestycyjnego | 5 |
|  | Niewystarczająca promocja gminy j jej walorów turystyczno – krajobrazowych | 5 |
|  | Brak inwestycyjnych terenów komunalnych | 4 |
|  | Rozmieszczenie segregacji odpadów i utylizacji w skali całej gminy | 3 |
|  | Brak przetwórstwa rolno-spożywczego oraz mała ilość podmiotów gospodarczych zatrudniających pracowników | 2 |
|  | Brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej | 1 |

- ZADANIA ZMIERZAJĄCE DO POPRAWY SYTUACJI NA TERENIE GMINY

Rezultatem identyfikacji problemów na obszarze gminy Linia, jest plan działań, zgodny z wcześniejszymi dokumentami, w tym ze „Strategią rozwoju Gminy Linia do 2015 roku”. Plan ten obejmuje następujące zadania:

  - (w zakresie zmian w strukturze gospodarczej obszaru), w tym zasady kształtowania rolnej i leśnej przestrzeni produkcyjnej

- poprawa otoczenia biznesowego do lokalnych przedsiębiorstw:

    - aktualizacja planu zagospodarowania przestrzennego w celu przygotowania nowych terenów pod inwestycje,

    - ułatwienia w działalności gospodarczej dla firm lokalnych (w tym m.in. łatwiejszego uzyskiwania zezwoleń, przyspieszania procedur administracyjnych),

- rozwój warunków do tworzenia miejsc pracy w sektorze pozarolniczym:

    - w tym poprzez rozwój turystyki i agroturystyki,

    - ułatwianie podnoszenia kwalifikacji osób mieszkających na terenach wiejskich przez kursy, szkolenia i funkcjonowanie szkoły ponadgimnazjalnej w Strzepczu,

    - wspieranie osób chętnych do prowadzenia działalności gospodarczej na zasadzie samozatrudnienia,

    - ułatwienia podatkowe,

- przyciąganie inwestorów,

- rozwój sektora usług w gminie:

    - poprzez stworzenie Centrum Przedsiębiorczości,

  - w zakresie zmian w sposobie użytkowania terenu

    - wyznaczanie nowych terenów pod działalność produkcyjną i usługową,

    - sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego                         w odpowiedzi na zaistniałe potrzeby ze strony potencjalnych inwestorów,

  - w zakresie rozwoju komunikacji i infrastruktury

    - rozwój komunikacji transportowej i pieszej:

          - rozbudowa i modernizacja dróg gminnych,

          - modernizacja i rozbudowa ciągów dla pieszych,

          - współpraca ze Starostwem Powiatowym w Wejherowie w celu modernizacji dróg powiatowych,

          - urządzanie ścieżek rowerowych,

    - rozwój infrastruktury technicznej:

          - budowa oczyszczalni ścieków w Strzepczu, zakup prasy do odsączania osadów,

          - zakończenie budowy systemu kanalizacji dla wsi Linia,

          - budowa kanalizacji w kolejnych miejscowościach (przede wszystkim                       w Strzepczu, Niepoczołowicach, Pobłociu, Potęgowie),

          - budowa ostatnich fragmentów sieci wodociągowej (wieś Osiek),

          - modernizacja istniejących stacji uzdatniania wody,

          - modernizacja sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej,

          - modernizacja sieci teleinformatycznych (w celu zapewnienia lepszego                i tańszego dostępu do Internetu),

    - rozwój infrastruktury oświatowej i społecznej:

          - dalsze podnoszenie jakości warunków do nauki dla dzieci i młodzieży poprzez modernizację placówek oświatowych (szkól podstawowych                  i budowa gimnazjum),

          - poprawa warunków do uprawiania sportu poprzez budowę Sali sportowej          w Lini,

          - poprawa bazy lokalowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Lini,

          - wymiana doświadczeń i rozwój edukacji młodzieży dzięki współpracy                         z zaprzyjaźnionymi gminami partnerskimi,

  - w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego

              - ochrona środowiska naturalnego, w tym zasobów wody pitnej, poprzez rozbudowę oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

  - w zakresie poprawy warunków i jakości życia mieszkańców

  - przeprowadzenie wcześniej wspomnianych działań w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej (w tym: budowa i rozbudowa kanalizacji, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, budowy chodników i placów zabaw).

- PROJEKTY I ZADANIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ PRZED ROKIEM 2006

| Lp. | Nazwa projektu/zadania | Cel | Przewidywany okres realizacji | Podmioty uczestniczące w realizacji | Łączne nakłady finansowe w tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej z modernizacją wodociągu w Lini | Rozwój infrastruktury technicznej | 2005 – 2007 | ZPORR – Urząd Marszałkowski; Budżet państwa; Urząd Gminy | 1167 |
| 2. | Modernizacja ujęcia, stacji uzdatniania i przepompowni wody w Pobłociu | Rozwój infrastruktury technicznej | 2005 – 2006 | ZPORR; Urząd Marszałkowski; Budżet państwa; Urząd Gminy | 511 |
| 3. | Modernizacja ulicy słonecznej w Lini – I etap | Rozwój infrastruktury drogowej | 2004 – 2008 | Urząd Gminy | 500 |
| 4. | Modernizacja drogi Niepoczołowice – Kamienica Królewska | Rozwój infrastruktury drogowej | 2005 – 2007 | ZPORR; Urząd marszałkowski; Starostwo Powiatowe; Urząd Gminy | 3300 |
| 5. | Budowa Gimnazjum w Lini wraz z zapleczem sportowym | Rozwój infrastruktury oświatowej i sportowej | 2006 – 2013 | ZPORR; Urząd Marszałkowski; Budżet państwa; Urząd Gminy | 11000 |

- PROJEKTY I ZADANIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ PO ROKU 2006

| Lp. | Nazwa projektu/zadania | Cel | Przewidywany okres realizacji | Podmioty uczestniczące w realizacji | Łączne nakłady finansowe w tys. PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Strzepczu | Rozwój infrastruktury technicznej | 2007 – 2013 | ZPORR – Urząd Marszałkowski; Budżet państwa; Urząd Gminy | 5500 |
| 2. | Budowa stacji uzdatniania wody oraz wybicie studni w Strzepczu | Rozwój infrastruktury technicznej | 2008 – 2010 | ZPORR – Urząd Marszałkowski; Budżet państwa; Urząd Gminy | 300 |
| 3. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Niepoczołowicach | Rozwój infrastruktury technicznej | 2010 – 2013 | ZPORR – Urząd Marszałkowski; Budżet państwa; Urząd Gminy | 3000 |
| 4. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Pobłociu – I etap | Rozwój infrastruktury technicznej | 2010 – 2013 | ZPORR – Urząd Marszałkowski; Budżet państwa; Urząd Gminy | 3000 |
| 5. | Budowa sieci kanalizacyjnej w Potęgowie | Rozwój infrastruktury technicznej | 2012 – 2013 | ZPORR – Urząd Marszałkowski; Budżet państwa; Urząd Gminy | 2500 |
| 6. | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lini | Rozwój infrastruktury technicznej | 2010 – 2012 | ZPORR – Urząd Marszałkowski; Budżet państwa; Urząd Gminy | 300 |
| 7. | Modernizacja sieci wodociągowej w Smażynie | Rozwój infrastruktury technicznej | 2011 – 2013 | ZPORR – Urząd Marszałkowski; Budżet państwa; Urząd Gminy | 200 |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej w Osieku | Rozwój infrastruktury technicznej | 2011 – 2013 | ZPORR – Urząd Marszałkowski; Budżet państwa; Urząd Gminy | 500 |
| 9. | Modernizacja drogi gminnej Strzepcz – Dargolewo | Poprawa infrastruktury drogowej | 2007 – 2009 | ZPORR; Urząd Gminy; Budżet państwa | 900 |
| 10. | Modernizacja drogi gminnej Miłoszewo – Stara Huta | Poprawa infrastruktury drogowej | 2008 – 2010 | ZPORR; Urząd Gminy; Urząd Marszałkowski | 850 |
| 11. | Modernizacja drogi gminnej Linia – Kętrzyno | Poprawa infrastruktury drogowej | 2008 – 2011 | ZPORR; Budżet państwa; Urząd Gminy | 4000 |
| 12. | Modernizacja części drogi gminnej Miłoszewo – Lewino | Poprawa infrastruktury drogowej | 2009 – 2011 | ZPORR; Budżet państwa; Urząd Gminy; Urząd Marszałkowski | 500 |
| 13. | Modernizacja drogi gminnej Niepoczołowice – Bukowina | Poprawa infrastruktury drogowej | 2010 – 2013 | ZPORR; Budżet państwa; Urząd Gminy | 2000 |
| 14. | Modernizacja części drogi gminnej w Pobłociu | Poprawa infrastruktury drogowej | 2010 – 2013 | Urząd Gminy; Urząd Marszałkowski | 300 |
| 15. | Wykonanie połączenia ulicy Szkolnej z ulicą Klubową w Lini wraz z odwodnieniem | Poprawa infrastruktury drogowej | 2007 – 2008 | Urząd Gminy | 1200 |
| 16. | Modernizacja drogi gminnej Lewino – Leobór | Poprawa infrastruktury drogowej | 2010 – 2013 | ZPORR; Budżet państwa; Urząd Gminy | 1500 |
| 17. | Modernizacja drogi gminnej Kętrzyno – wieś | Poprawa infrastruktury drogowej | 2007 – 2008 | ZPORR; Budżet państwa; Urząd Gminy | 500 |

Przewidywana możliwość dofinansowania zadań przez Urząd Marszałkowski                    w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – 75%,            Budżet Państwa – 10 – %, Gmina – 15% wartości inwestycji.

- PLAN FINANSOWY NA LATA 2004 - 2006

| Lp. | Nazwa projektu/zadania | Okres realizacji | Wartość ogółem | Środki UE | Środki BP | Środki UG | Środki Starostwa Powiatowego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa II etapu kanalizacji sanitarnej z modernizacją wodociągu w Lini | 2005 – 2007 | 1.167.081 | 875.310 | 116.708 | 175.063 | - |
| 2. | Modernizacja ujęcia, stacji uzdatniania i przepompowni wody w Pobłociu | 2005 – 2006 | 510.556 | 382.917 | 51.056 | 76.583 | - |
| 3. | Modernizacja ulicy Słonecznej | 2004 – 2008 | 500.000 | - | - | 500.000 | - |
| 4. | Modernizacja drogi powiatowej Niepoczołowice – Kamienica Królewska | 2005 – 2006 | 3.481.750 | 2.519.382 | - | 300.000 | 662.368 |
| 5. | Budowa Gimnazjum w Lini wraz z zapleczem sportowym | 2006 – 2013 | 11.000.000 | 8.250.000 | 1.100.000 | 1.650.000 | - |

- OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

|  | Obecna wskaźnika osiągnięć | Oczekiwana wartość wskaźnika osiągnięć po realizacji zadań z lat 2004-2006 | Oczekiwana wartość wskaźnika osiągnięć po realizacji zadań rozpoczętych po 2006 | Jedn. miary |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa Gimnazjum w Lini |
| Liczba szkół nauczania gimnazjalnego | 2 | 1 | 1 | szt. |
| Liczba uczniów gimnazjum | 356 | 380 | 380 | os. |
| Powierzchnia użytkowa | 4.070 | 1.356 | 4.038 | m2 |
| Budowa sali gimnastycznej przy gimnazjum w Lini |
| Liczba sal gimnastycznych | 2-niepelnowymiarowe | 2 | 3 | szt. |
| Powierzchnia sal gimnastycznych | 650 | 650 | 1802 | m2 |
| Budowa Kanalizacji w Strzepczu, Niepoczołowicach, Potęgowie i Lewinku |
| Liczba skanalizowanych miejscowości | 1 | 1 | 5 | szt. |
| Długość sieci kanalizacyjnej | 140 | 18,7 | 39 | km |
| Liczba podłączonych gospodarstw i podmiotów gospodarczych | 295 | 360 | 700 | szt |
| Liczba osób korzystających z sieci kanalizacyjnej | 1400 | 1620 | 2900 | osoby |
| Ilość odprowadzanych ścieków do stacji oczyszczania | 43 | 62 | 140 | tys. m3/rok |
| Ilość ścieków oczyszczanych (biolog, mechanicz) | ok.25% | ok.30% | ok. 50% | % |
| Sieć wodociągowa w Osieku |
| Liczba zwodociągowanych miejscowości | 12 | 12 | 13 | szt. |
| Długość sieci wodociągowej | 116,6 | 117,4 | 118,5 | km |
| Liczba podłączonych gospodarstw i podmiotów gospodarczych | 1188 | 1210 | 1250 | szt |
| Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej | 5600 | 5700 | 5800 | osoby/% |
| Ilość dostarczonej wody | 111000 | 113000 | 115000 | m3/rok |
| Stacje uzdatniania wody i hydrofornie w Pobłociu, Strzepczu i Lini |
| Wydajność potencjalna wszystkich 6 stacji | 1609 | 1609 | 1609 | m3/doba |
| Ilość stacji uzdatniania | 6 | 6 | 7 | szt. |
| Drogi gminne |
| Liczba miejscowości w których wybudowano chodniki | 10 | 10 | 10 przy drogach gminnych i powiatowych | szt. |
| Długość chodników | 10 | 11,5 | 15 | km |
| Długość dróg powiatowych | 61 | 61 | 61 | km |
| Długość zmodernizowanych odcinków dróg powiatowych w ramach zadań | - | 1,850 | - | km |
| Długość zmodernizowanych/wybudowanych odcinków dróg gminnych | - | 1,235 | 9,48 | km |

## SYSTEMY WDRAŻANIA

    - Plan Rozwoju Lokalnego Będzie wdrażany przez Wójta Gminy przy pomocy podległych mu pracowników, którzy będą przygotowywać właściwe projekty             i wnioski o dofinansowanie w ramach funduszy strukturalnych.

    - Informacja o zamierzeniach i realizacji Planu Rozwoju Lokalnego będzie można uzyskać

    - w Biuletynie Informacji Publicznej;

    - na stronie internetowej Gminy Linia www.ug-linia.pl;

    - bieżące informowanie sołtysów i mieszkańców poprzez:

- informator Rady Gminy Klëka,

- uczestnictwo sołtysów w sesjach Rady Gminy oraz naradach Wójta Gminy z sołtysami,

- tablice informacyjne w sołectwach,

- zebrania rad sołeckich,

- organizowanie w razie potrzeby zebrań wiejskich,

## SYSTEM MONITOROWANIA I SPOSOBY OCENY PLANU ROZWOJU LOKALNEGO

W wyniku konsultacji i prac nad przygotowaniem niniejszego Planu, przyjęto następującą procedurę monitorowania i oceny realizacji zadań:

    - Komitet Monitorujący tworzy Komisja Gospodarcza Rady Gminy Linia,

    - Komitet Monitorujący będzie zwoływany cyklicznie (nie rzadziej niż) raz w roku na wniosek Wójta Gminy Linia,

    - Komitet Monitorujący zapoznaje się z „Raportem z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego” przygotowanym przez pracowników Urzędu Gminy,

    - „Raport z realizacji Planu Rozwoju Lokalnego” zawiera opis i analizę działań             w zakresie poszczególnych zadań i projektów inwestycyjnych z wyznaczonym zakresem odpowiedzialności i harmonogramem dalszej realizacji w/w zadań,

    - Komitet Monitorujący oceni realizację poszczególnych zadań i projektów inwestycyjnych w zakresie terminowości ich realizacji i zgodności                               z zamierzeniami przyjętymi w Planie Rozwoju Lokalnego. Wnioski zostaną przedstawione Wójtowi oraz Radzie Gminy,

    - W sytuacjach tego wymagających Wójt Gminy przedstawi propozycję korekty zakresu zadań bądź ich realizacji.

- POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z CELEM STRATEGII DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH ROZWOJU PRZESTRZENNO – SPOŁECZNO – GOSPODARCZEGO GMINY

Gmina Linia posiada opracowaną strategię rozwoju oraz studium uwarunkowań                        i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zostały one sporządzone na podstawie analizy preferencji społecznych wyrażonych w trakcie ich opracowywania. W dokumentach tych jako syntetyczne ujęcie sensu działań na rzecz rozwoju określono wizję rozwoju.              Wizja rozwoju jest zwięzłym opisem pożądanego stanu w perspektywie 15 lat. Zrealizowane w praktyce nakreślonej wizji rozwoju wymaga określenia celów działań. Dokonane to zostało przez opisanie w tych dokumentach oczekiwań stanów w najważniejszych dziedzinach życia społeczności i gospodarki gminy. Zdefiniowano też cele główne. Osiągnięcie celów głównych zawartych w strategii i studium będzie możliwe poprzez działanie na rzecz zrealizowania celów operacyjnych na rzecz zrealizowania celów operacyjnych określonych                             w perspektywie najbliższego okresu dla konkretnych obszarów życia społecznego                      i gospodarczego. W związku z koniecznością osiągnięcia założonych celów operacyjnych będą realizowane poszczególne projekty i zadania zawarte w niniejszym Planie Rozwoju Lokalnego. Reasumując należy stwierdzić, że projekty i zadania inwestycyjne zawarte                 w Planie Rozwoju Lokalnego są zgodne z celami strategicznymi dokumentów planistycznych tj. Strategią Rozwoju Gminy Linia przyjętą uchwałą Nr 114/XV/III/2000 Rady Gminy Linia       z dnia 5 lipca 2000 r oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Linia przyjętym Uchwałą Nr 23/V/III/99 Rady Gminy Linia z dnia         13 lutego 1999 r., projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Linia z dnia 9 lipca 2003 r. nr uchwały 57/VII/IV/2003

- POWIĄZANIE PROJEKTÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY, POWIATU, WOJEWÓDZTWA, KRAJU

Rozwój społeczno-gospodarczy w skali lokalnej jako bezpośrednio związany                   z procesami zachodzącymi w otoczeniu społeczności lokalnych. W obecnym systemie gospodarki rynkowej, otoczeniem, które może mieć i ma wpływ na wykorzystanie szans rozwojowych jak zarówno otoczenie bliskie i dalsze.

Gospodarka województwa i powiatu wywiera bezpośredni wpływ na procesy zachodzące           w gminach. Otoczenie dalsze, w postaci gospodarki kraju i gospodarki światowej we współczesnych czasach ma nie mniejsze znaczenie jak stan gospodarki w najbliższym sąsiedztwie. Procesy społeczne i ekonomiczne, zachodzące w krajach bezpośrednio sąsiadujących z Polską jak i dalszych znajdują odbicie w kondycji poszczególnych firm              i całych branż gospodarczych.

Ważnymi czynnikami warunkującymi rozwój gminy są założenia zawarte w:

- Narodowym Planie Rozwoju,

- Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego,

- Strategii Rozwoju Powiatu Wejherowskiego,

- Strategii Rozwoju Gminy,

- Realizowanych zadaniach w Ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

- Realizowanych projektach w ramach programów przedakcesyjnych np. PHARE 2001, SAPARD.

Wszystkie działania związane z realizacją projektów zawartych w Planie Rozwoju Lokalnego są spójne z działaniami realizowanymi na podstawie wyżej wymienionych dokumentów.

### Spis tabel

### Tab. 1	Ludność gminy Linia w latach 2000 – 2004

#### Tab. 2	Zmiany populacji ludności gminy Linia w latach 1990 – 2004

Tab. 3	Struktura ludności w latach 2000 – 2004

Tab. 4	Struktura działalności gospodarczej w Gminie Linia.

Tab. 5	Wykaz wybranych  przedsiębiorstw gminy Linia

Tab. 6	Jeziora na terenie gminy Linia

Tab. 7	Sieć wodociągowa z przyłączami w Gminie Linia